}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante |  |
| --- | --- |
| Rut |  |
| Carrera |  |
| Sede |  |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | LibrIA – Red social literaria adaptativa |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software y soluciones informáticas; gestión y análisis de datos; integración de inteligencia artificial aplicada. |
| Competencias | - Analizar requerimientos y diseñar soluciones informáticas acordes a una problemática real. - Desarrollar aplicaciones web integrando frontend, backend, APIs y persistencia de datos. - Diseñar y gestionar bases de datos para soportar procesos operacionales y analíticos. - Aplicar procesos de extracción, transformación y carga de datos para generar información estructurada. - Integrar servicios de inteligencia artificial para apoyar el análisis e interpretación de información. - Aplicar control de versiones, pruebas, documentación, seguridad y trabajo colaborativo durante el ciclo de desarrollo. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | LibrIA aborda una problemática vinculada con la transformación de datos generados por usuarios en información útil. Su relevancia para la Ingeniería Informática radica en que integra desarrollo web, bases de datos, ingeniería de datos e inteligencia artificial dentro de una misma solución. El MVP permitirá demostrar cómo los datos asociados a las experiencias de lectura pueden estructurarse y analizarse para identificar patrones de preferencia, comportamiento lector y respuestas emocionales relacionadas con las obras. A futuro, los análisis agregados y anonimizados podrían aportar valor tanto a los propios lectores como a áreas de investigación editorial, análisis de recepción de obras y estudio de tendencias de lectura. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en desarrollar un MVP de una plataforma web literaria que permita a los usuarios registrarse, crear un perfil, buscar libros, administrar una biblioteca personal y registrar experiencias de lectura mediante estados, valoraciones, reseñas y emociones asociadas a una obra. Estos datos serán almacenados en una base de datos y posteriormente procesados mediante un flujo ETL que permita extraerlos, limpiarlos, transformarlos y generar variables analíticas. Finalmente, la información estructurada será entregada a un modelo de inteligencia artificial mediante una API, con el objetivo de producir interpretaciones sobre patrones de lectura, preferencias y respuestas emocionales asociadas a las obras. El sistema no busca diagnosticar estados psicológicos de los usuarios, sino analizar respuestas emocionales declaradas o expresadas en relación con su experiencia de lectura. El flujo principal del MVP será: Registro de usuario → selección de libro → registro de experiencia de lectura → almacenamiento de datos → ETL → generación de variables analíticas → análisis mediante IA → visualización del resultado. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto permite aplicar de manera integrada distintas competencias propias de Ingeniería Informática, entre ellas el levantamiento y análisis de requerimientos, diseño de arquitectura, modelamiento de bases de datos, desarrollo de software, integración de APIs, procesamiento de datos e incorporación de inteligencia artificial. También requiere aplicar competencias relacionadas con control de versiones, pruebas, documentación, seguridad, integración de componentes y trabajo colaborativo. De esta forma, el proyecto permite recorrer distintas etapas del ciclo de vida de una solución informática, desde la identificación del problema y diseño de la arquitectura hasta su implementación, procesamiento de datos, integración tecnológica y validación. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con intereses profesionales vinculados al desarrollo de soluciones tecnológicas, análisis de datos, automatización e incorporación de inteligencia artificial en sistemas de información. Uno de los principales intereses asociados al proyecto es explorar cómo una aplicación puede evolucionar desde el almacenamiento tradicional de información hacia la generación de conocimiento a partir de los datos que produce. LibrIA permite integrar programación, arquitectura de software, ingeniería de datos e inteligencia artificial dentro de una misma solución. Además, el proyecto representa la oportunidad de desarrollar una base tecnológica que pueda continuar evolucionando en el futuro, incorporando nuevas funcionalidades y modelos de análisis sin que el alcance actual del proyecto de título se convierta en una solución comercial sobredimensionada. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible dentro del periodo académico debido a que se ha definido como un MVP desarrollado durante aproximadamente tres meses por un equipo de tres integrantes. El objetivo no es construir una red social literaria completa ni una plataforma comercial terminada, sino demostrar un flujo funcional completo desde la captura de información hasta la generación de una interpretación mediante inteligencia artificial. El alcance funcional del MVP contempla: - Registro e inicio de sesión - Perfil básico de usuario - Búsqueda de libros - Biblioteca personal - Estados de lectura - Valoraciones - Reseñas - Registro de emociones relacionadas con las lecturas - Almacenamiento de datos - Proceso ETL - Generación de variables analíticas - Integración con una API de inteligencia artificial - Visualización básica de resultados Quedan fuera del alcance del MVP funcionalidades como mensajería, comunidades, aplicaciones móviles, pagos, sistemas complejos de notificaciones, entrenamiento de modelos propios, infraestructura Big Data y microservicios distribuidos. Se utilizarán tecnologías accesibles para el equipo, entre ellas React, Python, FastAPI, PostgreSQL, Git, GitHub y Docker. Los principales riesgos identificados son el crecimiento del alcance, la disponibilidad limitada de datos reales y la dependencia de APIs externas. Para abordarlos se mantendrá un backlog acotado al MVP, se podrán utilizar datos simulados claramente identificados cuando sea necesario y las integraciones externas serán diseñadas de manera desacoplada para facilitar su reemplazo. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un MVP de una plataforma web literaria capaz de capturar experiencias de lectura, transformar los datos mediante un proceso ETL y utilizar inteligencia artificial para generar interpretaciones sobre patrones de lectura y respuestas emocionales asociadas a las obras. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar e implementar una aplicación web que permita gestionar usuarios, biblioteca personal y experiencias de lectura. - Diseñar una base de datos que almacene de forma estructurada la información operacional requerida por el MVP. - Implementar un proceso ETL que extraiga, limpie, transforme y consolide los datos generados por la plataforma. - Construir variables analíticas que representen patrones de lectura, valoración y respuesta emocional. - Integrar una API de inteligencia artificial que interprete la información analítica y genere resultados comprensibles para el usuario. - Validar el flujo funcional completo mediante pruebas y evidencias técnicas del MVP. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se desarrollará utilizando una metodología de desarrollo ágil e incremental, organizada en iteraciones cortas y orientada a entregar progresivamente componentes funcionales del MVP. El trabajo se dividirá en cinco etapas principales. Etapa 1: Análisis y diseño. Se definirá el alcance definitivo del MVP, los requerimientos funcionales, historias de usuario, criterios de aceptación, arquitectura del sistema y modelo de datos. Etapa 2: Desarrollo de la aplicación web. Se construirá la interfaz utilizando React y se implementará el backend mediante Python y FastAPI. PostgreSQL se utilizará como sistema gestor de base de datos. Durante esta etapa se desarrollarán las funcionalidades asociadas a usuarios, perfiles, libros, biblioteca personal, estados de lectura, valoraciones, reseñas y registro de emociones. Etapa 3: Ingeniería de datos. Se implementará un proceso ETL mediante Python para extraer, limpiar, normalizar y transformar los datos generados por los usuarios. Se mantendrá una separación lógica entre los datos operacionales de la aplicación, datos en procesamiento y datos destinados al análisis. Etapa 4: Integración de inteligencia artificial. Se construirá un servicio encargado de preparar información estructurada y enviarla a una API de un modelo de inteligencia artificial. La IA será utilizada para generar interpretaciones sobre patrones de lectura y respuestas emocionales, basándose únicamente en la información previamente procesada. Etapa 5: Validación y cierre. Se realizarán pruebas funcionales e integrales del sistema, revisión de resultados, corrección de errores, documentación técnica y preparación de la demostración final. Para la gestión del proyecto se utilizará un backlog priorizado, control de versiones mediante Git y GitHub, división de responsabilidades entre los integrantes y reuniones breves de seguimiento. La arquitectura será inicialmente un monolito modular, evitando implementar microservicios durante el MVP con el objetivo de reducir complejidad y mantener la factibilidad del proyecto.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Diseño funcional y arquitectura del MVP | Documento que contendrá alcance del proyecto, requerimientos, historias de usuario, modelo de datos, arquitectura tecnológica, principales casos de uso y criterios de aceptación. | Permitirá demostrar que el proyecto fue analizado y diseñado antes de iniciar su implementación y servirá como mecanismo de control del alcance. |
| Avance | Prototipo funcional de aplicación web | Versión funcional de la aplicación que permita autenticar usuarios, gestionar perfiles, buscar libros, administrar una biblioteca personal y registrar experiencias de lectura. | Permitirá evidenciar las competencias asociadas al desarrollo web, integración frontend-backend, modelamiento de datos y persistencia de información. |
| Final | Pipeline ETL y modelo analítico | Implementación y demostración del proceso de extracción, limpieza, transformación y generación de variables analíticas a partir de los datos registrados en la plataforma. | Permitirá demostrar la trazabilidad entre los datos operacionales generados por los usuarios y la información utilizada posteriormente por el componente de inteligencia artificial. |
| Final | MVP integrado con análisis mediante inteligencia artificial | Demostración del flujo completo del sistema: captura de una experiencia de lectura, almacenamiento, procesamiento ETL, generación de variables analíticas, análisis mediante inteligencia artificial y visualización del resultado. | Constituye la principal evidencia del cumplimiento del objetivo general, demostrando que los diferentes componentes desarrollados funcionan de manera integrada. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia | Actividad / Tarea | Descripción | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| Análisis y diseño de soluciones informáticas | Definición de alcance y arquitectura | Definir requerimientos, flujo del MVP, arquitectura y modelo de datos. | Herramientas de modelado, documentación, GitHub | 1 semana | Equipo completo | Principal riesgo: aumento de alcance. Se mantendrá un backlog cerrado para el MVP. |
| Diseño y desarrollo de interfaces | Diseño UI y frontend | Construir las vistas de acceso, perfil, catálogo, biblioteca y experiencia de lectura. | React, HTML, CSS, GitHub | 2 semanas | Integrante 1 | Puede avanzar en paralelo con backend usando contratos de API previamente definidos. |
| Desarrollo backend y bases de datos | API y persistencia operacional | Implementar usuarios, libros, biblioteca, lecturas, valoraciones, reseñas y emociones. | Python, FastAPI, PostgreSQL, Docker | 4 semanas | Integrante 2 | Priorizar exclusivamente endpoints necesarios para el flujo principal. |
| Integración de sistemas | Integración frontend-backend | Conectar frontend, API y base de datos para completar el flujo funcional sin IA. | React, FastAPI, PostgreSQL | 1 semana | Integrantes 1 y 2 | Al terminar esta etapa la aplicación debe funcionar integralmente sin IA. |
| Ingeniería de datos | Desarrollo ETL | Extraer, limpiar, normalizar y transformar los datos operacionales. | Python, Pandas, PostgreSQL | 2 semanas | Integrante 3 | Se podrán utilizar datos simulados si el volumen real resulta insuficiente. |
| Analítica e inteligencia artificial | Modelo analítico e integración IA | Construir variables analíticas y conectar la aplicación con la API de IA. | Python, FastAPI, API LLM, PostgreSQL | 2 semanas | Integrante 3 | Las respuestas no deben presentarse como diagnósticos psicológicos. |
| Aseguramiento de calidad | Pruebas funcionales e integrales | Validar frontend, backend, ETL, datos e integración con IA. | Casos de prueba, GitHub Issues, herramientas API | 1 semana | Equipo completo | Se priorizarán los casos de uso que formen parte de la demostración final. |
| Documentación | Documentación y cierre | Elaborar documentación técnica, evidencias, conclusiones y demostración. | Documentos, diagramas, repositorio | 1 semana | Equipo completo | No incorporar nuevas funcionalidades durante esta etapa. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| Definición de alcance y arquitectura | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño UI y modelo de datos |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autenticación, usuarios y perfiles |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Catálogo y búsqueda de libros |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biblioteca personal y estados de lectura |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoraciones, reseñas y emociones |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración frontend-backend |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo ETL |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo analítico e indicadores |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración con API de IA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de perfil lector y recepción de obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| QA integral y documentación del MVP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Ajustes críticos y consolidación de evidencias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Informe y preparación presentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |