PLAN DE PRUEBAS Y EVIDENCIAS

“LibrIA – Red social literaria adaptativa”

MVP de plataforma web literaria con ETL e inteligencia artificial

Asignatura:	Capstone

Docente guía:	Aldo Martínez Ordenes

Integrantes:	Josyan Bonnemaison

Nicole Marchant

Katherine Rubilar

Contenido

1. Estrategia y resultados al 19 de octubre	2

1.1 Resultados de la ejecución del 19 de octubre	2

2. Pruebas unitarias y de integración	2

2.1 Las 2 pruebas que no pasaron	3

3. Casos de prueba funcionales (EP-17)	3

4. Pruebas de rendimiento	4

5. Pruebas de seguridad	5

5.1 Resultados de la auditoría de dependencias (19 de octubre)	5

5.2 Controles ya cubiertos por pruebas automatizadas	5

5.3 Plan para el Sprint 7	6

6. Evidencia por sprint	6

6.1 Qué se registra desde ahora	7

# 1. Estrategia y resultados al 19 de octubre

Al 19 de octubre pasan 194 de las 197 pruebas automatizadas del backend, y el frontend compila sin errores de lint. Quedan pendientes las pruebas de rendimiento y el escaneo de seguridad dinámico. La validación integral (130 casos de prueba y 13 requisitos no funcionales) se ejecuta en el Sprint 7, del 27 de octubre al 10 de noviembre.

La estrategia combina los cuatro tipos de prueba:

| Tipo | Qué se prueba | Herramienta | Cuándo |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitarias | Reglas de negocio, validaciones, contratos de la IA | unittest de Python, ESLint | En cada pull request |
| Integración | Endpoints con PostgreSQL real y transacciones revertidas; ETL completo; integración con proveedores simulados | unittest + TestClient de FastAPI | En cada pull request |
| Rendimiento | Tiempo de respuesta de la API y tiempo de inferencia de la IA | Locust o k6 | Sprint 7 |
| Seguridad | Dependencias vulnerables, configuración, autenticación y permisos | pip-audit, npm audit, OWASP ZAP y pruebas de permisos | Dependencias: ya ejecutado; ZAP: Sprint 7 |

## 1.1 Resultados de la ejecución del 19 de octubre

Las pruebas se ejecutaron sobre el repositorio en un entorno Linux limpio, con PostgreSQL 16 y las 42 migraciones aplicadas.

| Verificación | Resultado |
| --- | --- |
| Migraciones de Alembic (42) | Aplicadas sin errores en una base vacía |
| Pruebas del backend | 194 de 197 aprobadas (98,5 %) |
| ESLint del frontend | Sin errores |
| Build de producción del frontend | Correcto (384 KB de JavaScript, 117 KB comprimido) |
| npm audit (dependencias del frontend) | 0 vulnerabilidades |
| pip-audit (dependencias del backend) | 20 vulnerabilidades conocidas en 2 paquetes |

# 2. Pruebas unitarias y de integración

El backend tiene 197 pruebas en 24 archivos. La mayor cobertura está en la IA (62 pruebas) y en el ETL y la analítica (42), que son los componentes más complejos. Las pruebas de integración usan PostgreSQL real dentro de transacciones que se revierten, así que no dejan datos.

| Área | Archivos de prueba | Pruebas | Aprobadas | Historias que respaldan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autenticación, perfiles y seguridad | test_google_login, test_google_integration, test_security, test_user_roles, test_identities | 43 | 43 | HU-AUT, HU-PER, RNF-SEG |
| Catálogo y modelo de datos | test_catalog_mirror, test_data_model | 24 | 24 | HU-CAT, HU-BIB, RNF-INT |
| Social y reseñas | test_reviews, test_review_migration, test_post_comments, test_post_interactions, test_generate_posts | 26 | 26 | HU-RES, HU-PUB, HU-INT |
| ETL y analítica | test_daily_etl, test_manual_etl, test_analytics_projections, test_community_indicators, test_reader_eligibility, test_reader_evidence, test_reading_reflections | 42 | 41 | HU-ETL-001 a 007 |
| Inteligencia artificial | test_adaptive_ai, test_ai_insights, test_ai_recommendations, test_profile_deadline, test_model_slot | 62 | 61 | HU-IA-001 a 006 |
| Total | 24 archivos | 197 | 194 |  |

## 2.1 Las 2 pruebas que no pasaron

| Prueba | Qué pasó | Causa probable |
| --- | --- | --- |
| test_manual_etl › carga real visible | La carga manual extrajo 0 eventos | La prueba espera actividad de lectura reciente en la base; depende de los datos de demostración cargados |
| test_ai_recommendations › tandas en caché | El proveedor simulado se llamó 1 vez en lugar de 2 | Revisar: puede ser un error real en la caché de recomendaciones |

# 3. Casos de prueba funcionales (EP-17)

En Jira hay 130 casos de prueba, todos en el Sprint 7 y en estado “por hacer”. Cubren 63 de las 64 historias y los 13 requisitos no funcionales. Cada caso indica su historia, objetivo, precondiciones, pasos y resultado esperado.

| Módulo | Casos | Historias o requisitos que cubre |
| --- | --- | --- |
| RNF | 13 | Los 13 requisitos no funcionales de la épica EP-16 |
| AUT | 10 | HU-AUT-001 a 005 y 007 |
| PER | 10 | HU-PER-001 a 007 |
| FEED | 10 | HU-FEED-001 a 005 |
| IA | 10 | HU-IA-001 a 006 |
| ETL | 9 | HU-ETL-001 a 007 |
| BIB | 9 | HU-BIB-001 a 005 |
| CAT | 9 | HU-CAT-001 a 005 |
| RES | 8 | HU-RES-001 a 003 |
| PUB | 8 | HU-PUB-001 a 004 |
| INT | 7 | HU-INT-001 a 003 |
| ADM | 6 | HU-ADM-001 a 003 |
| BUS | 6 | HU-BUS-001 y 002 |
| SEG | 6 | HU-SEG-001 a 003 |
| AVA | 6 | HU-AVA-001 a 003 |
| NOT | 3 | HU-NOT-001 |
| Total | 130 | 63 historias y 13 RNF |

Cómo se ejecutan en el Sprint 7: Cada integrante ejecuta los casos de su área, registra en Jira el resultado (aprobado o fallido) con una captura como evidencia, y abre un defecto vinculado cuando el resultado no coincide con lo esperado. Los casos de historias que no estén terminadas al inicio del Sprint 7 se marcan como “no aplica”, fuera del MVP.

# 4. Pruebas de rendimiento

Las pruebas de rendimiento todavía no se han ejecutado. Hay una decisión pendiente, el Plan de calidad fija un tiempo de inferencia de IA de 30 s como máximo, pero las mediciones del equipo registradas en el repositorio van de 27,3 a 51,8 s para el ADN lector, y el diseño le da un límite de 55 s.

| ID | Escenario | Medición | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| PR-01 | Búsqueda en el catálogo local (GET /api/books) | Percentil 95 del tiempo de respuesta | ≤ 3 s |
| PR-02 | Ver biblioteca y registrar un avance (GET /api/readings/me, POST /api/readings/events) | Percentil 95 | ≤ 3 s |
| PR-03 | Cargar el mural (GET /api/posts) | Percentil 95 | ≤ 3 s |
| PR-04 | Análisis por libro con IA (desde la solicitud hasta el resultado guardado) | Tiempo total por análisis | Por definir: ≤ 30 s (Plan de calidad) o ≤ 55 s (límite del diseño) |
| PR-05 | ETL manual sobre los datos de demostración | Duración de la carga | Termina sin errores; duración registrada como línea base |

Condiciones propuestas: API, PostgreSQL y Ollama en el mismo equipo de la demostración; 20 usuarios simulados durante 2 minutos para PR-01 a PR-03; 5 análisis seguidos para PR-04. Los resultados se guardan en el informe de Locust (HTML) como evidencia.

# 5. Pruebas de seguridad

La auditoría de dependencias ya se ejecutó, el frontend no tiene vulnerabilidades conocidas, pero el backend tiene 20 en dos paquetes, que se corrigen actualizando versiones en requirements.txt. El escaneo dinámico con OWASP ZAP queda para el Sprint 7.

## 5.1 Resultados de la auditoría de dependencias (19 de octubre)

| Paquete | Versión actual | Vulnerabilidades conocidas | Versión que las corrige |
| --- | --- | --- | --- |
| pyjwt | 2.13.0 | 14 | 2.15.0 |
| python-multipart | 0.0.20 | 6 | 0.0.31 |
| Dependencias del frontend (npm audit) | — | 0 | — |

pyjwt valida los tokens de sesión y python-multipart procesa los formularios con archivos (imágenes de publicaciones y reseñas), así que ambos están expuestos a peticiones de usuarios. Después de actualizarlos hay que volver a ejecutar las 197 pruebas.

## 5.2 Controles ya cubiertos por pruebas automatizadas

- Un token sin expiración se rechaza (test_security).

- En producción se rechaza la clave JWT de desarrollo (test_security).

- El flujo OAuth valida el parámetro state y no devuelve las credenciales de Google (test_security, test_google_login).

- Los permisos de administración se verifican en el servidor, no solo por el rol mostrado (test_user_roles, test_manual_etl).

- Cada lector solo ve sus propios análisis, reflexiones e indicadores (test_reading_reflections, test_adaptive_ai).

## 5.3 Plan para el Sprint 7

| ID | Prueba | Herramienta | Criterio |
| --- | --- | --- | --- |
| PS-01 | Escaneo base de la aplicación en ejecución | OWASP ZAP (baseline) | Sin alertas de riesgo alto |
| PS-02 | Acceso a rutas privadas sin token o con token vencido | Swagger o Postman | Respuesta 401 en todas |
| PS-03 | Acceso a datos de otro usuario cambiando IDs en la URL | Swagger o Postman | Respuesta 403 o 404, nunca los datos |
| PS-04 | Funciones de administración con una cuenta de lector | Swagger o Postman | Respuesta 403 |
| PS-05 | Auditoría de dependencias después de actualizar | pip-audit y npm audit | 0 vulnerabilidades conocidas |

Riesgos conocidos que no se resuelven en el MVP (revisión de seguridad del repositorio), el token de sesión se guarda en localStorage del navegador y no hay un límite de intentos de inicio de sesión compartido entre procesos.

# 6. Evidencia por sprint

La batería de pruebas del backend creció junto con el producto, de 50 pruebas en la entrega del ETL diario a 197 hoy. Los registros salen de la documentación técnica del repositorio (carpeta docs) y de la ejecución del 19 de octubre.

| Sprint | Fecha | Entrega probada | Evidencia | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 4 | 4 oct | Revisión de seguridad y coherencia | Pruebas de integración sobre PostgreSQL (propiedad, privacidad, estados de lectura, comentarios y roles), prueba de OAuth con proveedor simulado, ESLint y build | docs/security-review.md |
| Sprint 5 | 10 oct | ETL diario (daily-v1) | 50 pruebas del backend, ESLint y build | docs/etl-daily.md |
| Sprint 5 | — | ETL manual desde la web | 69 pruebas del backend; carga real verificada en PostgreSQL | docs/etl-daily.md |
| Sprint 5 | — | Proyecciones analíticas e IA | 170 pruebas aprobadas; ADN lector generado y guardado en 27,3 s | docs/analytics-pipelines.md |
| Sprint 6 | 19 oct | Estado actual del repositorio | 197 pruebas, 194 aprobadas; auditoría de dependencias | Este documento |

## 6.1 Qué se registra desde ahora

| Sprint | Pruebas | Evidencia que se guarda |
| --- | --- | --- |
| Sprint 6 (19–26 oct) | Batería completa del backend, lint y build en cada pull request | Resultado de la ejecución adjunto al pull request |
| Sprint 7 (27 oct–10 nov) | 130 casos funcionales, 13 RNF, rendimiento (PR-01 a PR-05) y seguridad (PS-01 a PS-05) | Resultado de cada caso en Jira con captura; informe de Locust; informe de OWASP ZAP |
| Sprint 8 (11–25 nov) | Regresión completa después de corregir incidencias | Ejecución final de la batería y lista de defectos cerrados |