Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | LibrIA – Red social literaria adaptativa |
| --- | --- |
| Integrantes | Josyan Bonnemaison · Nicole Marchant · Katherine Rubilar |
| Docente | Aldo Martínez Ordenes |
| Sección / Sede | 801V / Antonio Varas |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software y soluciones informáticas; gestión y análisis de datos; integración de inteligencia artificial aplicada. |
| Competencias | • Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos: construcción e integración de la aplicación web (React, FastAPI y PostgreSQL), los servicios externos, el ETL y el componente de IA. • Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo: modelo operacional en PostgreSQL con migraciones, y separación entre datos operacionales y analíticos. • Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización: planificación (EDT, Gantt, RACI, riesgos), gestión ágil con sprints en Jira y ajustes a partir del monitoreo. • Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria: pruebas unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad, y validación de los requisitos no funcionales. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Problema y relevancia para la profesión Las plataformas de lectura registran lo que leen sus usuarios (libros, valoraciones, reseñas), pero esos datos rara vez se transforman en información útil, quedan como registros aislados que no explican qué tipo de lector es una persona ni cómo responde emocionalmente a las obras. LibrIA aborda esa brecha, convertir datos generados por usuarios en conocimiento estructurado. El tema es relevante para la Ingeniería Informática porque recorre el ciclo completo de una solución de datos que hoy demanda el mercado laboral: Desarrollo web, modelamiento de bases de datos, ingeniería de datos (ETL), integración de inteligencia artificial y protección de datos personales. Son las mismas capacidades que requieren las organizaciones que buscan aprovechar los datos que generan sus propios sistemas. Contexto El proyecto se sitúa en Chile, en el contexto académico como un MVP orientado a lectores que usan herramientas digitales para organizar sus lecturas. Al tratar respuestas emocionales declaradas por los usuarios, el diseño considera la Ley 21.719 de protección de datos personales, la IA se ejecuta de forma local y no envía estos datos a terceros. A quiénes impacta • Lectores: Pueden registrar su biblioteca, sus lecturas, reseñas y emociones, y recibir una interpretación de su perfil lector y recomendaciones personalizadas. • Profesionales del libro (autores, librerías y editoriales): Acceden a indicadores comunitarios agregados sobre la recepción de las obras. Aporte de valor (simulado) LibrIA demuestra, en un MVP funcional, que los datos de experiencias de lectura pueden capturarse, procesarse con un flujo ETL y analizarse con IA para producir un ADN lector, análisis por libro y recomendaciones, sin diagnosticar estados psicológicos. A futuro, los análisis agregados y anonimizados podrían apoyar la investigación editorial y el estudio de tendencias de lectura. |
| 2. Objetivos | Objetivo general Desarrollar un MVP de una plataforma web literaria capaz de capturar experiencias de lectura, transformar los datos mediante un proceso ETL y utilizar inteligencia artificial para generar interpretaciones sobre patrones de lectura y respuestas emocionales asociadas a las obras. Objetivos específicos • OE1. Diseñar e implementar una aplicación web que permita gestionar usuarios, biblioteca personal y experiencias de lectura. • OE2. Diseñar una base de datos que almacene de forma estructurada la información operacional requerida por el MVP. • OE3. Implementar un proceso ETL que extraiga, limpie, transforme y consolide los datos generados por la plataforma. • OE4. Construir variables analíticas que representen patrones de lectura, valoración y respuesta emocional. • OE5. Integrar un modelo de lenguaje ejecutado localmente mediante Ollama que interprete la información analítica y genere resultados comprensibles para el usuario, sin lenguaje de diagnóstico psicológico. • OE6. Validar el flujo funcional completo mediante pruebas y evidencias técnicas del MVP. |
| 3. Metodología | Metodología utilizada Se utilizó una metodología ágil e incremental, con gestión en Jira, el backlog se organizó en épicas e historias de usuario priorizadas y se ejecutó en 8 sprints de una a dos semanas (10 de agosto a 25 de noviembre), cada uno con un objetivo definido. La arquitectura fue un monolito modular (React + FastAPI + PostgreSQL, con el ETL y el servicio de IA como módulos), para reducir la complejidad del MVP. Fases y procedimientos • Etapa 1 – Análisis y diseño: Alcance, requerimientos (SRS), proceso de negocio en BPMN, modelo de datos, arquitectura y planificación (EDT, Gantt, RACI y registro de riesgos). • Etapa 2 – Desarrollo de la aplicación web: Backend con FastAPI y PostgreSQL, autenticación, catálogo, biblioteca, reseñas, funciones sociales y frontend en React. • Etapa 3 – Ingeniería de datos: Flujo ETL de extracción, validación, limpieza, transformación y carga, con generación de variables analíticas y ejecución diaria programada. • Etapa 4 – Integración de IA: Servicio que prepara la información estructurada y la envía a un modelo de lenguaje local (Ollama) para generar interpretaciones y recomendaciones. • Etapa 5 – Validación y cierre: Pruebas unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad; validación de los requisitos no funcionales; documentación técnica y preparación de la demostración. Pertinencia La metodología ágil fue pertinente porque el proyecto combinaba componentes con distinto nivel de incertidumbre (especialmente la integración con IA) y un alcance que evolucionó durante el desarrollo. Los sprints permitieron entregar componentes funcionales de forma incremental, monitorear el avance por historia de usuario y ajustar prioridades sin perder el flujo central del MVP. |
| 4. Desarrollo | Etapas y actividades • Planificación y diseño: Definición del alcance y la arquitectura; EDT, Carta Gantt, matriz RACI, registro de 16 riesgos y planes de gestión; SRS, BPMN en Bizagi y modelo de datos. • Backend y base de datos: API en FastAPI sobre PostgreSQL con migraciones; registro con correo y contraseña, verificación del correo mediante código y vinculación verificada de la cuenta de Google; catálogo con APIs externas, normalización de metadatos y prevención de duplicados; biblioteca personal, estados de lectura, reseñas e historial de actividad lectora. • Funciones sociales y de perfiles: Seguimiento de perfiles, reacciones, publicaciones, comentarios, mural, búsqueda de perfiles, perfiles profesionales, notificaciones y moderación. • Ingeniería de datos: Flujo ETL completo, con validación de calidad, carga al almacenamiento analítico, ejecución diaria programada y registro de cada ejecución. • Inteligencia artificial: Integración con Ollama para generar recomendaciones personalizadas, un análisis por libro valorado y un «ADN lector» global, con versionado y trazabilidad de los resultados, minimización de los datos enviados al modelo y restricción explícita del lenguaje de diagnóstico. Se agregaron indicadores comunitarios para perfiles profesionales. • Frontend: Vistas de acceso, perfil, catálogo, biblioteca, experiencia de lectura, resultados de IA y funciones sociales. • Validación y cierre: Pruebas unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad (Sprint 7), validación de los requisitos no funcionales, corrección de incidencias, pruebas de regresión, documentación y preparación de la demostración (Sprint 8). Facilitadores • División clara de responsabilidades por área técnica, que permitió avanzar en paralelo en backend, datos e IA. • Contratos de API definidos de antemano, que desacoplaron el trabajo del frontend del de los servicios. • Gestión de sprints en Jira y revisión cruzada mediante pull requests, que dieron visibilidad del avance y control de calidad. • Uso de Ollama, que permitió integrar la IA sin costos por uso ni dependencia de cuotas de una API externa. Dificultades • Avance del frontend menor al previsto inicialmente, porque las vistas dependían de los servicios backend y de la definición del alcance en el SRS. • Diferencias entre el SRS y el alcance de la Fase 1: el SRS incluía funciones sociales y de perfiles que la Fase 1 dejaba fuera, lo que generó presión sobre el alcance (riesgo R-14). • Posible bajo volumen de datos reales para el análisis (riesgo R-11). Ajustes realizados • IA local: Se reemplazó la API comercial por Ollama, eliminando el costo por uso y protegiendo los datos emocionales declarados. • Autenticación: Se incorporó el inicio de sesión con Google y la verificación del correo, para reducir la fricción del registro y delegar el manejo de credenciales. • Alcance: Se incorporaron funciones sociales y de perfiles al MVP, con menor prioridad que el flujo central y con congelamiento de funcionalidades desde el Sprint 7. • Responsabilidades: Nicole Marchant asumió el ETL y la IA junto con el backend, y Katherine Rubilar se sumó al frontend con Josyan Bonnemaison para cerrar las vistas pendientes. • Planificación: El frontend se replanificó para la semana 11 (Sprint 6) y las historias pendientes del Sprint 5 se traspasaron al Sprint 6. • Pruebas y documentación: Se ampliaron las pruebas a rendimiento y seguridad, y se incorporaron los artefactos de la Opción Ágil solicitados por el docente. • Datos: Para el riesgo de bajo volumen se utilizaron datos de prueba identificados como simulados para validar el flujo ETL → IA. |
| 5. Evidencias | Las siguientes evidencias permiten visualizar las etapas del proyecto y su resultado final: • E1. Diseño funcional y arquitectura: SRS, diagrama BPMN, modelo de datos, diagrama de arquitectura y documentación técnica del repositorio. • E2. Gestión del proyecto: planilla de gestión (EDT, Gantt, RACI, riesgos), planes de gestión y tablero de Jira con los sprints y las historias cerradas. • E3. Aplicación web funcional: capturas del registro e inicio de sesión con Google, búsqueda de libros, biblioteca, reseñas, funciones sociales y vistas del frontend. • E4. Pipeline ETL y variables analíticas: proceso ETL y ejemplo de datos antes y después de la transformación. • E5. Integración con IA: ejemplo de entrada estructurada y respuesta generada (ADN lector, análisis por libro y recomendaciones). • E6. Repositorio: historial de commits y pull requests, migraciones, pruebas automatizadas y configuración de despliegue (Docker Compose y README). • E7. Resultados de las pruebas: No iniciado. • E8. Demostración del MVP. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Aporte del proyecto a los intereses profesionales Al inicio de la asignatura, el equipo planteó como interés explorar cómo una aplicación puede pasar del almacenamiento tradicional de información a la generación de conocimiento a partir de sus propios datos. El proyecto confirmó ese interés y lo hizo concreto, trabajamos con arquitectura de software, ingeniería de datos e inteligencia artificial en una misma solución, y enfrentamos problemas reales como la integración con un modelo de lenguaje, la protección de datos personales y el control del alcance. Nuestros intereses se mantienen, pero se precisaron. Más que la IA en sí, nos interesa cómo integrarla de forma responsable y trazable dentro de sistemas de información, con datos bien modelados y procesos controlados. Proyecciones laborales • Josyan Bonnemaison: Profundizar en otras áreas además de frontend y experiencia de usuario, y en la definición de producto (backlog e historias de usuario). • Nicole Marchant: Proyectarse en desarrollo backend, ingeniería de datos e integración de modelos de IA en aplicaciones. • Katherine Rubilar: Desarrollarse en gestión de proyectos tecnológicos y desarrollo frontend, combinando planificación, control y ejecución técnica. Como equipo, LibrIA queda como una base tecnológica que puede seguir evolucionando con nuevas funcionalidades y modelos de análisis, y como un proyecto demostrable en nuestro portafolio profesional. |